阅读笔记系统 C 模块（F4 笔记）开发计划表

依据：需求分析说明书 V2.2（§3.5 F4 笔记管理 / §7.3 回流事务）/ 分工（README、CONTRIBUTING：C 负责 F4 笔记 CRUD、标签、双向链接、回流、导出）。盘点日期：2026-10-18。比赛截止：2026-10-31。

# 1  当前状态总览

## 1.1  已完成（已提交 dev）

| 功能 | 接口 | 提交号 |
| --- | --- | --- |
| 笔记 CRUD（乐观锁/软删/恢复/永久删除） | 9.1–9.7 | 8026f35 |
| 标签（自动打标/筛选/幂等） | 9.12 | 2be2195 / b2d0d37 / de4cdc5 |
| 双向链接 + purge 语义修复 | 9.10 | a22635b / 295ab61 |

## 1.2  已完成（代码在工作区，未提交）

| 功能 | 接口 | 涉及文件 |
| --- | --- | --- |
| AI 产物一键存为笔记（含自动打标签） | 9.9 /notes/from-ai | NoteFromAiService(+Impl)、AiArtifactRepository、NoteController |
| 笔记导出（Markdown+front-matter，zip 打包下载） | 9.11 /notes/export | NoteExportService(+Impl)、FileController、AppProperties、application.yml |
| 前端笔记页（筛选/标签树/卡片/详情/双链/导出） | — | NotesView.vue、api/index.js |

## 1.3  未实现（本次计划要改的内容）

| 未实现项 | 说明 |
| --- | --- |
| 9.8 知识回流开关 | 前后端均未实现；前端开关为禁用占位（NotesView.vue 第 167–170 行） |
| 长笔记切片 | 超过 800 字按段落切片入库，单笔记最多 20 片（约 16000 字） |
| 编辑同步三步事务 | 回流态笔记被编辑时：删旧向量 → 重新 Embedding → 写新向量，失败回滚 |
| 删除/恢复向量同步 | 软删删向量、恢复重新入库、永久删除确认无残留 |
| PDF 导出 | 代码明确本期未实现，返回业务错误 |
| 单元测试 | 导出、AI 存笔记均无单测；未提交代码未经回归验证 |

# 2  修改计划表（哪里改、改什么）

## 2.1  阶段四：收尾与验证（建议 3 天内完成）

| 序号 | 改动位置 | 改什么 | 说明/依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未提交代码（后端 8 个改动文件 + 6 个新文件；前端 NotesView.vue、api/index.js） | 先跑 mvn test 与接口回归（原 46 项 + 新增 from-ai、export 实测），全绿后提交推送 dev | 工作区大量 C 模块代码未入库，dev 仍停在 295ab61 |
| 2 | backend/src/test 新增单元测试 | 参照现有 NoteServiceImplTest 等写法，补 NoteExportServiceImplTest、NoteFromAiServiceImplTest | 与第 1 项同批验证 |
| 3 | PDF 导出（可选） | 需求 §3.5 含整本书笔记导出 PDF；当前代码返回暂不支持 | 演示不需要可延后，优先级最低 |

## 2.2  阶段五：知识回流闭环（核心亮点，依赖 A/B 联调）

| 序号 | 改动位置 | 改什么 | 需求依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | NoteController | 新增 POST /api/v1/notes/{noteId}/index（9.8 回流开关），请求体 {enable: true¦false} | 需求 §3.5 知识回流；API 文档 §9.8 |
| 5 | NoteService / NoteServiceImpl | 新增 toggleIndex(noteId, enable)。开启：长笔记切片 → 豆包 Embedding → Chroma upsert notes_all（chunk 元数据带 note_id/book_id）→ 全部成功才置 is_indexed=1、index_status=INDEXED；任一步失败回滚开关（is_indexed=0、INDEX_FAILED），前端提示重试。关闭：Chroma deleteByWhere 按 note_id 删除全部向量 → 置 NOT_INDEXED | 需求 §3.5、§7.3、§4.6.2 状态机 |
| 6 | NoteRepository | 新增回流状态更新 SQL（is_indexed / index_status / last_index_version） | notes 表字段已建（0001_init.sql 第 142–144 行） |
| 7 | 长笔记切片 | 超过 800 字按段落切片（复用 RagChunker 或新增 NoteChunker），单笔记最多 20 片（约 16000 字），超出截断并提示；每片元数据带 note_id | 需求 §3.5；附录 A 切片上限 |
| 8 | NoteServiceImpl.update 改造 | 编辑回流状态笔记时：删旧向量 → 重新 Embedding → 写新向量，三步全部成功才提交内容更新；失败整体回滚（内容绝不先提交） | 需求 §7.3.1 核心闭环 |
| 9 | 删除/恢复/永久删除向量同步 | 软删：is_indexed=1 时先按 note_id 删 notes_all 向量；恢复：重新 Embedding 入库；永久删除：确认向量已删后再删记录 | 需求 §3.5 删除同步 |
| 10 | 前端 NotesView.vue | 解除回流开关禁用（第 167–170 行占位），绑定 toggleNoteIndex；开启失败时开关弹回并提示 | 与第 4 项配套 |
| 11 | API 文档同步 | 接口文档 V1.0 §9.8 与 OpenAPI-3.0.json 补充回流接口 | CONTRIBUTING §5 合入门槛 |

阶段五依赖说明：回流涉及向量写入与 AI 产物，依赖 B 的 F3 数据（ai_versions / chat_messages 表，表已建、由 B 写入）与豆包 API Key（环境变量 DOUBAO_API_KEY），并需 Chroma 服务运行在 8000 端口；按 README 分工表，A 先完成上传/构建、B/C/D 才能联调，属硬依赖。

# 3  Chroma 安装与环境说明（组员 A 已装 0.5.23）

## 3.1  版本与兼容性确认

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | chromadb 0.5.23（PyPI 发布于 2024-12-05） |
| Python 要求 | Python >= 3.8（PyPI 元数据；官方主分支要求 >= 3.9） |
| 与项目兼容性 | 后端 ChromaClient 走 Server 模式 HTTP /api/v1/*（heartbeat、collections、upsert、query、delete），0.5.x 完全兼容，无需改代码 |
| 后端健康检查 | GET http://127.0.0.1:8080/api/v1/health 显示 Chroma 状态（未启动时显示 DOWN） |

## 3.2  安装与启动步骤（Windows）

1. 确认 Python 版本：python --version（建议 3.10 及以上，避免编译问题）。

2. 安装指定版本：pip install chromadb==0.5.23（如系统禁止全局安装，用 pipx install chromadb）。

3. 验证安装：chroma --version。

4. 启动服务：chroma run --port 8000（数据默认持久化到当前目录；建议固定数据目录：chroma run --port 8000 --path D:\大四\项目\reading-notes\data\chroma）。

5. 验证服务：浏览器或请求 http://localhost:8000/api/v1/heartbeat（返回 200）与 http://localhost:8000/api/v1/version。

6. 验证后端联通：GET http://127.0.0.1:8080/api/v1/health，Chroma 状态为 UP。

## 3.3  注意事项

1. 0.5.x 默认持久化，旧参数 persist_directory 已废弃，改由 --path 指定数据目录。

2. 一次只运行一个 Chroma 实例；确保 8000 端口未被占用（netstat -ano | findstr 8000 检查）。

3. Windows 下 pip 安装若报 hnswlib 编译错误：先升级 pip（python -m pip install --upgrade pip），或改用 Python 3.10+ 的预编译 wheel（官方 Troubleshooting 建议）。

4. 项目 backend/chroma/ 下出现 chroma.sqlite3 属运行时残留数据（未跟踪）；正式数据目录建议固定在 data/chroma，data/ 已在 .gitignore 中，不会误提交。

# 4  风险与依赖

1. 阶段五强依赖：B 的 ai_versions / chat_messages 数据、豆包 API Key（DOUBAO_API_KEY）、Chroma 8000 服务，缺任一无法完成联调验证。

2. 合入 main 门槛（CONTRIBUTING §5）：CI 全绿、本地可跑、需求 V2.2 §12 演示剧本 8 个阶段手动过一遍、接口文档同步。

3. 时间建议：阶段四 3 天内收尾并提交；阶段五 5–7 天完成编码与联调；2026-10-31 截止前留足演示与备演时间。

# 5  验收方式

1. 沿用既有节奏：每个阶段单测全绿 + 接口全链路回归 + 清理库残留，经确认后再进入下一阶段。

2. 阶段五验收用例：AC6（AI 产物可一键存为笔记）、AC8（笔记加入回流后，问答能命中并标注来源）、AC10（笔记可导出 .md 且格式正确）。